RRiF-plus d.o.o.

Projektni zadatak i tehnička specifikacija

AI Agent za računovodstvo, poreze i financije

Verzija 1.0  |  08. 04. 2026.  |  Za internu upotrebu i odabrane dobavljače

Ovaj dokument definira funkcionalne, tehničke i poslovne zahtjeve za razvoj AI agenta koji će savjetnicima i pretplatnicima RRiF-plus d.o.o. omogućiti brz i pouzdan pristup stručnim informacijama iz područja računovodstva, poreza i financija. Dokument služi kao osnova za finalnu specifikaciju s odabranim dobavljačem te kao referentni okvir za evaluaciju alternativnih ponuditelja.

# 1. Kontekst i cilj projekta

Cilj projekta je razvoj AI agenta koji će:

- Savjetnicima i korisnicima omogućiti trenutni pristup relevantnim informacijama iz baze znanja

- Smanjiti vrijeme potrebno za pronalazak odgovora na stručna pitanja

- Osigurati da svaki odgovor sadrži citat izvora (naziv članka, priručnika ili propisa)

- Biti temelj za budući komercijalni servis prema pretplatnicima portala rrif.hr

# 2. Faze projekta

Faza 1 — Interni pilot (savjetnici)

| Stavka | Opis |
| --- | --- |
| Cilj | Funkcionalni AI agent dostupan internim savjetnicima RRiF-plus d.o.o. s bazičnim pristupom putem korisničkog imena i lozinke. |
| Korisnici | Inhouse savjetnici RRiF-plus d.o.o. (~20–50 korisnika) |
| Baza znanja | RRiF članci, priručnici, knjige, pisani odgovori — 10 godina unazad |
| Vanjski izvori | Web scraping zakona i pravilnika s NN uz pročišćavanje tekstova zakona, te PU i ministarstava |
| Jezik | Isključivo hrvatski jezik |
| Pristup | Bazični login (username/password) — standalone, bez integracije s rrif.hr |
| Sučelje | Web chat sučelje dostupno na dogovorenoj URL adresi |
| Feedback | Mehanizam palac gore/dolje dostupan savjetnicima i svim korisnicima ili sličan model verifikacije |
| API endpoint za pretraživanje | API endpoint koji za upisanu frazu vraća samo indekse RRiF-ovih članaka, knjiga, mišljenja i ostalih indeksiranih sadržaja rrif-ovog web-a |
| Trajanje faze | Do puštanja u produkciju za internu upotrebu |

Faza 2 — Proširenje baze znanja

| Stavka | Opis |
| --- | --- |
| Cilj | Obogaćivanje baze znanja audio transkriptima i priprema za vanjski izlaz. |
| Novi sadržaj | Audio transkripti iz kontakt centra RRiF-plus d.o.o. |
| Novi sadržaj | Audio/video transkripti webinara (po odluci - pojedinačno) |
| Procesiranje | Automatska transkripcija i indeksiranje audio materijala uz obveznu anonimizaciju |
| Korisnici | Još uvijek interni savjetnici — provjera kvalitete proširene baze |

Faza 3 — Vanjski servis za pretplatnike

| Stavka | Opis |
| --- | --- |
| Cilj | Integracija s portalom rrif.hr i otvaranje servisa prema pretplatnicima i 'monetizacija'. |
| Korisnici | Pretplatnici portala rrif.hr s postojećim korisničkim računima; Pilot razdoblje s otvorenim pristupom (a ograničenim brojem pitanja po računu) |
| Autentifikacija | Integracija s autentifikacijskim sustavom custom weba rrif.hr putem API-ja |
| Korisničke uloge | Razlikovanje administrator / savjetnik / pretplatnik — različite razine pristupa, korisnik može imati više uloga |
| Portal | Embed chat widgeta ili dedicirane stranice unutar rrif.hr |

# 3. Funkcionalni zahtjevi

## 3.1 Konverzacijsko sučelje

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Konverzacijsko sučelje | Agent daje kratke i jasne odgovore, uz podršku za produbljivanje razgovora — agent i korisnik mogu postavljati potpitanja kad nešto nije jasno (multi-turn chat s pamćenjem konteksta unutar sesije) |
| F-02 | Konverzacijsko sučelje | Svaki odgovor mora sadržavati navod izvora i aktivnu poveznicu na izvor ako postoji: naziv članka/priručnika/propisa, autor, datum objave ili godina te disclaimer o odricanju od odgovornosti — uputiti na RRIF savjetnike |
| F-03 | Konverzacijsko sučelje | Agent mora automatski prepoznavati tematsko područje iz konteksta pitanja — bez potrebe da korisnik ručno odabire područje. U slučaju nepreciznih pitanja može nuditi opcije odabira područja (npr. PDV, porez na dobit, porez na dohodak, vrsta računovodstva...) |
| F-04 | Konverzacijsko sučelje | Ako agent ne pronađe odgovor u internoj bazi ni u vanjskim izvorima, mora to eksplicitno navesti i uputiti korisnika na RRiF savjetničke linije (telefonski broj kontakt centra koji se konfigurira u sustavu) |
| F-05 | Konverzacijsko sučelje | Agent ne smije izmišljati odgovore — svi odgovori moraju biti utemeljeni na sadržaju iz baze znanja ili definiranih vanjskih izvora |

## 3.2 Baza znanja

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| F-06 | Baza znanja | Inicijalna baza mora sadržavati RRiF članke, priručnike, knjige i pisane odgovore — 10 godina unazad od datuma implementacije, kao i pripadne zakone i pravilnike iz tog razdoblja |
| F-07 | Baza znanja | Sustav mora razlikovati važeće i nevažeće propise te to jasno naznačiti u odgovoru ako je potrebno |
| F-08 | Baza znanja | Sustav mora biti u stanju napraviti pročišćeni tekst zakona na osnovu prethodno važeće verzije zakona i odluke o izmjeni/dopuni zakona |
| F-09 | Baza znanja | Agent mora podržavati vremensku usporedbu propisa: npr. 'Kako se ovo radilo 2021. u usporedbi s danas?' |
| F-10 | Baza znanja | U Fazi 2: sustav mora podržavati unos i indeksiranje audio transkripata (iz kontakt centra i webinara) |
| F-11 | Baza znanja | RRiF-plus d.o.o. odgovoran je za identifikaciju i dostavu novih i izmijenjenih RRiF-ovih sadržaja dobavljaču. Dobavljač je odgovoran za unos u bazu i indeksaciju u roku definiranom SLA-om (prijedlog: 48 radnih sati od primitka) |

## 3.3 Pretraživanje vanjskih izvora

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| F-12 | Vanjski izvori | Pisani odgovori i transkripti razgovora — OVA RAZINA SE NE NAVODI U IZVORIMA KOD GENERIRANJA ODGOVORA AGENTA |
| F-13 | Vanjski izvori | Popis pouzdanih vanjskih izvora (inicijalni prijedlog): Ministarstvo financija (mfin.gov.hr), Porezna uprava (porezna-uprava.gov.hr), Narodne novine (nn.hr), HANFA, HNB, Kolektivni ugovori (kolektivni.gov.hr), Carinska uprava (carina.gov.hr/) |
| F-14 | Vanjski izvori | Svaki odgovor iz vanjskog izvora mora biti jasno označen s naznakom izvora i datumom preuzimanja |
| F-15 | Vanjski izvori | Popis pouzdanih vanjskih izvora mora biti konfigurabilni parametar — mogućnost dodavanja/uklanjanja bez razvoja |
| F-16 | Vanjski izvori | Faza 3 — integracija s portalom rrif.hr kao pretraživi izvor — agent može pretraživati javno objavljeni sadržaj weba i u odgovoru navesti direktan link na pronađeni sadržaj |

## 3.4 Feedback i analitika

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| F-17 | Feedback & analitika | Svaki odgovor mora imati feedback mehanizam: palac gore / palac dolje ili nešto slično — dostupan savjetnicima i pretplatnicima. Svrha feedbacka je verifikacija točnosti odgovora, a ne klasično treniranje modela |
| F-18 | Feedback & analitika | Administrator mora imati pristup analitičkom sučelju s: brojem upita po danu/tjednu/mjesecu, postotkom pozitivnog feedbacka, listom pitanja bez zadovoljavajućeg odgovora i pregledom negativno ocijenjenih odgovora radi verifikacije |
| F-19 | Feedback & analitika | Analitičko sučelje mora prikazivati najčešće postavljana pitanja po tematskim područjima |
| F-20 | Feedback & analitika | Sustav mora bilježiti koja pitanja agent nije znao odgovoriti — za potrebe dopune baze znanja |
| F-21 | Feedback & analitika | Mehanizam za lagano ponovno postavljanje već ranije postavljenih pitanja (uz pretraživanje istih) - debugiranje |

# 4. Tehnički zahtjevi

## 4.1 Arhitektura

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Arhitektura | Arhitektura mora biti modularna i proširiva — dodavanje novih modula (nova domena sadržaja, nove integracije) bez potrebe za redizajnom cijelog sustava |
| T-02 | Arhitektura | Sustav mora koristiti RAG (Retrieval-Augmented Generation) arhitekturu — odgovori se generiraju na temelju dohvaćenih relevantnih dokumenata iz baze |
| T-03 | Arhitektura | Dobavljač mora navesti koji LLM model koristi (npr. Claude, GPT-4o) i obrazložiti odabir |
| T-04 | Arhitektura | Sustav mora podržavati hybrid search — kombinaciju semantičkog pretraživanja (vector search) i ključnih riječi (BM25/keyword) |
| T-05 | Arhitektura | Chunking strategija mora biti prilagođena pravnim/računovodstvenim tekstovima — po logičnoj jedinici (članak zakona, poglavlje priručnika), ne po fiksnom broju znakova |

## 4.2 Autentifikacija i korisničke uloge

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| T-06 | Autentifikacija | Faza 1: Samostalni login sustav (username/password) — ne ovisi o rrif.hr portalu |
| T-07 | Autentifikacija | Faza 3: Integracija s autentifikacijskim sustavom portala rrif.hr putem API-ja (custom web) |
| T-08 | Korisničke uloge | Sustav mora podržavati minimalno tri korisničke uloge: Administrator, Savjetnik, Pretplatnik (u 3. fazi) |
| T-09 | Korisničke uloge | Svaka uloga mora imati jasno definiran opseg pristupa: Administrator vidi analitiku, upravlja bazom i konfigurira vanjske izvore; Savjetnik i Pretplatnik koriste chat sučelje s feedback mehanizmom. Isti korisnik može imati više uloga |

## 4.3 Infrastruktura i dostupnost

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| T-10 | Infrastruktura | Svi podaci moraju biti pohranjeni i obrađivani unutar EU/EGP |
| T-11 | Infrastruktura | Sustav mora jamčiti dostupnost od najmanje 99% mjereno mjesečno, uz definiranu kompenzaciju u slučaju nedostupnosti |
| T-12 | Infrastruktura | Planirani radovi moraju biti najavljeni najmanje 24 sata unaprijed i provoditi se izvan radnog vremena (08:00–16:00) |
| T-13 | Infrastruktura | Sustav mora imati audit log svih korisničkih upita i odgovora — minimalno 24 mjeseca |
| T-14 | Infrastruktura | Troškovi LLM infrastrukture moraju biti transparentni i mjerljivi — dobavljač dostavlja mjesečni izvještaj s brojem tokena/API poziva i cijenom uz mogućnost limitiranja potrošnje tokena |

## 4.4 Sigurnost i GDPR

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| T-15 | Sigurnost & GDPR | Sustav mora biti usklađen s GDPR regulativom — klijent (RRiF-plus) je voditelj obrade, dobavljač je izvršitelj obrade |
| T-16 | Sigurnost & GDPR | Dobavljač mora dostaviti popis svih podizvršitelja (uključujući LLM pružatelje) i lokacija obrade podataka |
| T-17 | Sigurnost & GDPR | Komunikacija između sučelja i servera mora biti šifrirana (HTTPS/TLS) |
| T-18 | Sigurnost & GDPR | Sadržaj baze znanja (članci, priručnici, knjige) ostaje u vlasništvu RRiF-plus d.o.o. — dobavljač nema pravo koristiti sadržaj za treniranje modela ili u druge svrhe izvan sklopljenog ugovora |
| T-19 | Sigurnost & GDPR | U slučaju raskida ugovora, dobavljač mora izbrisati sve podatke najkasnije protekom roka od 60 dana od dana prestanka ugovora uz pisanu potvrdu o brisanju |

# 5. Baza znanja — sadržaj i struktura

## 5.1 Inicijalni sadržaj (Faza 1)

| Vrsta sadržaja | Napomena |
| --- | --- |
| RRiF stručni članci | 10 godina unazad od datuma implementacije |
| RRiF priručnici | Sve dostupne verzije — s oznakom godine izdanja |
| RRiF stručne knjige | Po dogovoru — prioritet na aktualnim izdanjima |
| RRiF pisani odgovori | Zadnjih godinu dana |
| Javni propisi | Narodne novine: zakoni, pravilnici, odluke, naputci, naredbe i sl. te mišljenja i dr. relevantne objave na prethodno određenim web stranicama (npr. Porezna uprava, Carinska uprava i dr.), bez ograničenja |

Napomena: Ukupan broj dokumenata i volumen baze bit ce preciziran u sklopu tehnicke procjene dobavljaca. RRiF-plus d.o.o. osigurava sadrzaj u digitalnom obliku (PDF, Word, HTML). Dobavljac je odgovoran za procesiranje, chunking i indeksiranje.

## 5.2 Proširenje baze (Faza 2)

| Vrsta sadržaja | Napomena |
| --- | --- |
| Audio transkripti — kontakt centar | Snimke razgovora savjetnika s klijentima; anonimizacija osobnih podataka obavezna prije unosa |
| Audio/video transkripti webinara | Webinari RRiF-plus d.o.o. — po odluci uredništva |
| Transkripcijski servis | Dobavljač mora predložiti rješenje za automatsku transkripciju hrvatskog jezika s dijarizacijom govornika |

## 5.3 Upravljanje bazom znanja

| ID | Opis | Napomena |
| --- | --- | --- |
| BZ-01 | RRiF-plus d.o.o. dostavlja novi sadržaj dobavljaču u dogovorenom formatu (PDF, Word, audio) |  |
| BZ-02 | Dobavljač procesira i indeksira sadržaj u roku definiranom SLA-om (prijedlog: 48 sati od primitka) | SLA prijedlog |
| BZ-03 | Zastarjeli i nevažeći propisi ne brišu se iz baze — označavaju se oznakom 'Nevažeće od [datum]' |  |
| BZ-04 | Dobavljač osigurava mehanizam za pravodobno ažuriranje propisa redovitim indeksiranjem Narodnih novina |  |

# 6. Procesiranje audio i video sadržaja

Relevantno za Fazu 2. Dobavljač mora opisati pristup procesiranju audio materijala na hrvatskom jeziku.

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Audio/Video | Sustav mora podržavati automatsku transkripciju audio i video zapisa na hrvatskom jeziku |
| A-02 | Audio/Video | Transkripcija mora uključivati dijarizaciju govornika (razlikovanje tko govori) |
| A-03 | Audio/Video | Transkripti moraju proći kroz korak čišćenja i strukturiranja prije indeksiranja u bazu znanja |
| A-04 | Audio/Video | Osobni podaci korisnika iz snimki kontakt centra moraju biti automatizirano anonimizirani prije pohrane |
| A-05 | Audio/Video | Dobavljač predlaže rješenje za transkripciju — vlastito ili integrirano (npr. Gladia, Whisper, Azure Speech) |

# 7. Korisničko sučelje

## 7.1 Chat sučelje — zahtjevi

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| UI-01 | Chat sučelje | Responsivni web dizajn — sučelje mora biti upotrebljivo na desktopu i mobilnom uređaju |
| UI-02 | Chat sučelje | Sučelje ne zahtijeva ručni odabir tematskog područja — agent automatski prepoznaje kontekst pitanja (v. F-03). Tematska oznaka može biti prikazana informativno uz odgovor |
| UI-03 | Chat sučelje | Prikaz izvora uz svaki odgovor — naziv dokumenta, poglavlje/članak, godina te aktivna poveznica ako postoji |
| UI-04 | Chat sučelje | Feedback gumbi (palac gore / palac dolje) uz svaki odgovor agenta |
| UI-05 | Chat sučelje | Jasno vizualno razlikovanje poveznice na izvor odgovora iz interne baze i odgovora iz vanjskih izvora |
| UI-06 | Chat sučelje | Indikator kada agent pretražuje / generira odgovor (loading state) |
| UI-07 | Chat sučelje | Mogućnost kopiranja odgovora u clipboard jednim klikom |
| UI-08 | Chat sučelje | Vizualno upozorenje u sučelju da odgovori nisu pravni ni porezni savjet i da ih treba verificirati |
| UI-08b | Chat sučelje | Ikona s upitnikom (?) dostupna u sučelju — klikom se otvara kratka kontekstualna uputa. Sadržaj upute mora biti konfigurabilni tekst koji RRiF-plus d.o.o. može uređivati bez razvoja |
| UI-09 | Chat sučelje | Mogućnost odabira modela za brži odgovor ili dublje razmišljanje |

## 7.2 Administrativno sučelje — zahtjevi

| ID | Kategorija | Opis |
| --- | --- | --- |
| UI-09 | Admin sučelje | Administrator mora imati pristup analitičkom dashboardu |
| UI-10 | Admin sučelje | Dashboard prikazuje: broj upita po periodu, postotak pozitivnog feedbacka, pitanja bez odgovora, najčešća pitanja po području i mogućnost filtriranja po korisnicima |
| UI-11 | Admin sučelje | Export podataka iz dashboarda u CSV ili Excel format |
| UI-12 | Admin sučelje | Pregled statusa baze znanja: datum zadnjeg ažuriranja, broj indeksiranih dokumenata po kategoriji |

# 8. Troškovna struktura — zahtjevi prema dobavljaču

Dobavljač je obavezan dostaviti transparentnu troškovnu strukturu koja uključuje sve stavke. Ponude bez detaljne troškovne razrade neće biti uzete u razmatranje.

| Stavka troška | Što ponuditelj mora navesti | Format odgovora |
| --- | --- | --- |
| Razvoj — Faza 1 | Jednokratni trošak razvoja i implementacije prve faze sukladno zahtjevima iz poglavlja 3, 4, 5 i 7 ove specifikacije | Fiksna cijena u EUR bez PDV-a |
| Razvoj — Faza 2 | Trošak proširenja baze audio transkriptima sukladno poglavlju 6 | Fiksna cijena ili cijena po satu audio materijala, u EUR bez PDV-a |
| Razvoj — Faza 3 | Trošak integracije s rrif.hr autentifikacijskim sustavom, te praćenje potrošnje tokena po korisniku | Fiksna cijena u EUR bez PDV-a |
| Fiksna mjesečna naknada | Iznos koji uključuje održavanje, podršku i infrastrukturu — navesti točno koliko sati/mj. je uključeno i što nije pokriveno | EUR/mj. bez PDV-a + broj uključenih sati |
| Licenca platforme | Ako rješenje koristi licenciranu platformu treće strane — navesti naziv platforme, što licenca pokriva i iznos | EUR/god ili EUR/mj. bez PDV-a; 0 ako nema licence |
| LLM / AI infrastruktura | Procjena troška jezičnog modela za tri scenarija: 100, 500 i 1.000 upita/dan — navesti koji model, cijenu po tokenu i ukupnu procjenu | EUR/mj. za svaki scenarij, bez PDV-a |
| Sati izvan paketa | Cijena sata za rad koji prelazi uključeni mjesečni maksimum | EUR/sat bez PDV-a |
| Transkripcijski servis | Ako se koristi vanjski servis za transkripciju (Faza 2) — navesti naziv servisa i cijenu | EUR po satu audio materijala, bez PDV-a; 0 ako je vlastito rješenje |

# 9. Vremenski okvir i milestones

Dobavljač predlaže vremenski plan s jasno definiranim milestoneima za svaku fazu. Donji okvir je referentni — dobavljač može predložiti drugačiju dinamiku uz obrazloženje.

| Faza | Milestone | Referentni rok |
| --- | --- | --- |
| Faza 1 | Kickoff i finalizacija specifikacije | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 1 | Procesiranje inicijalnog sadržaja i punjenje baze znanja | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 1 | Alpha verzija — interno testiranje s trenerima | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 1 | Beta verzija — testiranje sa savjetnicima | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 1 | Produkcija Faze 1 — dostupno svim savjetnicima | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 2 | Pokretanje transkripcijskog procesa | Po završetku Faze 1 |
| Faza 2 | Integracija transkripata u bazu znanja | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 3 | Tehnička specifikacija integracije s rrif.hr | Po završetku Faze 2 |
| Faza 3 | Implementacija i testiranje | Prema dogovoru - potrebi |
| Faza 3 | Produkcija Faze 3 — dostupno pretplatnicima | Prema dogovoru - potrebi |

# 10. Obveze RRiF-plus d.o.o.

- Pravodobna dostava digitalnih materijala za bazu znanja u dogovorenom formatu

- Imenovanje projektnog voditelja i tehničkog kontakta na strani RRiF-plus d.o.o.

- Sudjelovanje u testiranju i davanju feedbacka u definiranim rokovima

- Dostava pristupnih podataka za integraciju s rrif.hr sustavom (Faza 3)

- Obavještavanje dobavljača o izmjenama sadržaja koji utječu na bazu znanja, a koje je obvezan osigurati RRiF-plus d.o.o.

- Pravodobno podmirenje obveza prema ugovorenim rokovima plaćanja

# 11. Kriteriji prihvaćanja

## Faza 1

| # | Kriterij prihvaćanja |
| --- | --- |
| 1 | Agent ispravno odgovara na minimalno 90% testnih pitanja iz skupa koji definira RRiF-plus d.o.o. |
| 2 | Svaki odgovor sadrži navod izvora (naziv dokumenta, godina) |
| 3 | Feedback mehanizam bilježi ocjene i prikazuje ih u analitičkom sučelju |
| 4 | Sustav je dostupan putem definiranog URL-a s bazičnom autentifikacijom |

## Faza 2 (dodatni kriteriji)

| # | Kriterij prihvaćanja |
| --- | --- |
| 1 | Audio transkripti uspješno indeksirani i dostupni agentu |
| 2 | Anonimizacija osobnih podataka verificirana |

# 12. Otvorena pitanja za dobavljača

Sljedeća pitanja moraju biti adresirana u sklopu tehničke ponude ili na prvom tehničkom sastanku:

| # | Pitanje |
| --- | --- |
| 1 | Koji LLM model koristite i gdje se nalazi infrastruktura (EU/izvan EU)? |
| 2 | Imate li iskustvo s procesiranjem i indeksiranjem računovodstvenih i pravnih tekstova na hrvatskom jeziku? |
| 3 | Koji transkripcijski servis predlažete za hrvatski jezik i kakva je točnost? |
| 4 | Kako osiguravate da agent ne halucinira — koji su mehanizmi provjere odgovora? |
| 5 | Kako izgleda proces ažuriranja baze znanja u praksi — tko što radi i u koliko koraka? |
| 6 | Što se događa s našim podacima ako prekinemo suradnju — format izvoza? |
| 7 | Imate li referentnu implementaciju u sličnoj domeni (pravo, računovodstvo, porezi) koju možete demonstrirati? |

Ovaj dokument predstavlja projektni zadatak verzije 1.0. Sve izmjene dogovaraju se pisanim putem između ovlaštenih predstavnika RRiF-plus d.o.o. i dobavljača. Finalna verzija specifikacije potpisuje se kao prilog ugovoru.